# Keypiz Level 1（Shared SaaS）
建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司
文件版本：V1.0
專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案
（本文件格式與表格樣式對齊 IdP 報價與開發規範）

## 一、專案目標與範圍

本專案依據 IdP 報價與開發規範之格式撰寫，目的在於建置 Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台，並完成既有 GLA 系統之資料、API 與 APP 移轉與多租戶改造。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 平台建置 | Keypiz Level 1（Shared SaaS）多租戶平台 |
| 系統移轉 | GLA Firestore → Keypiz RDS |
| API 改造 | 既有 GLA API 平台化並支援 tenant_id |
| APP 調整 | GLA APP 呼叫 Keypiz API 與 IdP |
| 雲端架構 | AWS Shared VPC / ECS / RDS / S3 |

## 二、技術架構與規劃說明

| 技術項目 | 規劃內容 |
| --- | --- |
| 後端框架 | PHP 8.x / Laravel |
| 運算服務 | AWS ECS（Shared Cluster） |
| 資料庫 | Amazon RDS（Shared，tenant_id 隔離） |
| 儲存服務 | Amazon S3（Prefix + KMS） |
| 身分驗證 | 既有 IdP + AWS Cognito |
| 資安 | AWS WAF、IAM Least Privilege、CloudWatch |

## 三、報價方案與費用（未稅）

| 方案 | 開發週期 | 報價金額（未稅） |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：Keypiz Level 1 Shared SaaS（含 GLA 系統移轉） | 約 10–12 週（60 工作天） | NT$3,300,000（±10%） |

本報價不包含 AWS 雲端資源實際使用費用，相關費用將依實際使用量由甲方自行負擔。

## 四、開發合作與治理規範

本專案需求決策由甲方指定之 Product Owner 為唯一窗口；需求確認並凍結後，如有任何異動，須依變更管理流程（CR）另行評估工期與費用。

## 五、時程、驗收與保固

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 總工期 | 約 60 個工作天 |
| 驗收方式 | 依里程碑與驗收條件對照表 |
| 保固期限 | 正式上線後 12 個月（限既有功能 Bug） |
| SLA | 99.5%（Level 1） |