# Keypiz Level 1（Shared SaaS）建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司

文件版本：V1.6（100% 對標 IdP 文件結構與表格）

專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

本文件所有章節、單元、表格與說明方式，完整對標《IdP 報價與開發規範》文件體系。

## 一、專案背景與目標

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 專案背景 | GLA 平台需轉型為可獨立營運之 SaaS 服務，並納入 Keypiz 架構 |
| 專案目標 | 建置 Keypiz Level 1 Shared SaaS 與完成 GLA 技術移轉 |
| 服務定位 | Keypiz 為主平台，GLA 為既有租戶之一 |
| 建置原則 | Shared SaaS、可維運、可擴充 |

## 二、專案範圍與交付項目

| 範圍項目 | 內容說明 |
| --- | --- |
| 平台核心 | Keypiz Core、租戶管理、多租戶隔離 |
| 系統移轉 | Firestore → RDS、API 平台化 |
| SaaS 商用模組 | 租戶申請、訂閱、金流、帳務 |
| 通訊服務 | SMS、Email、平台通知 |
| 不包含事項 | 流程重設、新功能開發 |

## 三、技術架構與系統設計

| 技術層級 | 設計說明 |
| --- | --- |
| 後端 | PHP / Laravel |
| 運算 | AWS ECS（Shared） |
| 資料庫 | Amazon RDS（tenant_id 邏輯隔離） |
| 帳號 | IdP + AWS Cognito |
| 資安 | IAM、WAF、CloudWatch |

## 四、專案執行階段與驗收標準

| 階段 | 階段說明 | 交付項目 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 架構與需求凍結 | 架構文件、規格文件 | 文件經雙方確認 |
| Phase 2 | 平台核心建置 | Keypiz Core、多租戶 | 可建立租戶 |
| Phase 3 | GLA 移轉 | 資料與 API 移轉 | 功能正常 |
| Phase 4 | 商用模組 | 訂閱、金流、帳務 | 完成測試交易 |
| Phase 5 | 上線 | 正式部署 | 完成 UAT |

## 五、專案時程規劃

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 總工期 | 約 12–14 週 |
| 開發方式 | 階段式交付 |
| 驗收節點 | 各 Phase 完成 |

## 六、請款條件與付款里程碑

| 階段 | 請款時點 | 比例 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 簽約款 | 合約簽署 | 50% | 專案啟動 |
| Phase 1 | 需求凍結 | 10% | 架構完成 |
| Phase 2 | 平台核心完成 | 10% | 可運作 |
| Phase 3 | GLA 移轉完成 | 15% | 資料/API 正確 |
| Phase 4 | 商用模組完成 | 10% | 訂閱金流 |
| Phase 5 | 正式上線 | 5% | 結案 |

## 七、專案治理與變更管理

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 需求窗口 | 甲方指定單一 PO |
| 變更流程 | CR 機制 |
| 溝通方式 | 定期會議 |

## 八、保固、SLA 與責任界定

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 保固 | 上線後 12 個月 |
| SLA | 99.5%（Level 1） |
| 責任界定 | 僅限本案範圍 |