# Keypiz Level 1（Shared SaaS）
建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司

文件版本：V1.1（對齊 IdP 樣式優化版）

專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

本文件之章節結構、表格呈現與說明密度，皆比照《IdP 報價與開發規範》文件格式撰寫。

## 一、專案目標與範圍說明

本專案目的在於建置 Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台，並將既有 GLA 系統之資料庫、API 與 APP 進行技術移轉與平台化改造，使其符合多租戶（Multi-tenant）SaaS 架構與後續擴充需求。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 平台建置目標 | 建置 Keypiz Level 1 Shared SaaS 作為主平台 |
| 服務定位 | GLA 轉為 Keypiz 平台下之既有服務商（Tenant） |
| 架構核心 | 多租戶邏輯隔離（tenant_id） |
| 移轉範圍 | 資料庫、API 與 APP 呼叫流程 |
| 未來擴充 | 保留升級至 Level 2 / Level 3 架構彈性 |

## 二、技術架構與開發規劃說明

本案技術架構採用雲端原生（Cloud-native）設計原則，並以 Shared SaaS 為基礎，透過應用層進行租戶隔離，避免重複建置基礎設施，以確保維運效率與成本可控。

| 技術項目 | 規劃與必要說明 |
| --- | --- |
| 後端框架 | PHP 8.x / Laravel，符合既有團隊技術棧 |
| 運算服務 | AWS ECS（Shared Cluster），利於集中部署與升級 |
| 資料庫 | Amazon RDS（Shared Instance），以 tenant_id 進行邏輯隔離 |
| 儲存服務 | Amazon S3（Prefix + KMS），避免資料混用 |
| 身分驗證 | 既有 IdP 整合 AWS Cognito，統一帳號治理 |
| 資安設計 | AWS WAF、IAM 最小權限、CloudWatch 監控 |

## 三、GLA 系統移轉與平台化說明

GLA 系統為既有運作中之服務，本案以「功能等價移轉、不重新設計流程」為原則，確保系統穩定度並降低移轉風險。

| 移轉項目 | 處理方式說明 |
| --- | --- |
| 資料庫移轉 | Firestore 結構盤點後轉換為關聯式資料模型 |
| API 改造 | 既有 API 改為 tenant-aware 並納入 Keypiz 管理 |
| APP 呼叫 | APP 改呼叫 Keypiz API 並使用 IdP Token |
| 不包含事項 | 不進行新功能或商業流程重設 |

## 四、報價方案與費用（未稅）

| 方案 | 開發週期 | 報價金額 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：Keypiz Level 1 Shared SaaS（含 GLA 移轉） | 約 10–12 週（60 工作天） | NT$3,300,000（±10%） |

本報價不包含 AWS 雲端服務實際使用費，相關費用由甲方依實際用量自行負擔。

## 五、專案治理、時程與保固

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 需求治理 | 甲方指定 Product Owner 為唯一需求窗口 |
| 變更管理 | 需求凍結後異動須依 CR 流程另行評估 |
| 總工期 | 約 60 個工作天 |
| 驗收依據 | 依附件之里程碑與驗收條件 |
| 保固與 SLA | 上線後 12 個月 Bug 保固，SLA 99.5% |