Keypiz Level 1（Shared SaaS）
建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司

文件版本：V1.2（對齊 IdP 樣式｜SaaS 功能擴充版）

專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

本文件格式、章節結構與表格樣式，皆比照《IdP 報價與開發規範》文件體系撰寫。

一、專案目標與範圍說明

本專案目的在於建置具備完整商用能力之 Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台，除既有 GLA 系統移轉外，亦納入 SaaS 平台前台租戶申請、訂閱、金流與平台級訊息服務，使 Keypiz 可作為可獨立營運之 SaaS 服務平台。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 平台定位 | Keypiz Level 1（Shared SaaS）主平台 |
| 服務模式 | 多租戶 SaaS（Tenant-based Subscription） |
| 既有系統 | GLA 轉為 Keypiz 平台下之既有租戶 |
| 商用能力 | 租戶申請、訂閱管理、金流、平台訊息服務 |
| 擴充性 | 可升級至 Level 2 / Level 3 架構 |

二、SaaS 前台與商用功能規劃

本案納入 SaaS 平台必要之商用前台功能，以確保平台可獨立對外提供服務並收取訂閱費用。

| 功能模組 | 規劃與說明 |
| --- | --- |
| 租戶申請前台 | 提供服務商線上申請 Keypiz 租戶帳號，含基本資料填寫 |
| 訂閱方案管理 | 支援月/年訂閱方案，並可綁定功能模組 |
| 金流整合（平台） | 整合第三方金流服務（如信用卡），由平台統一收款 |
| 多租戶金流管理 | 平台端可區分不同租戶之訂閱、帳務與對帳資料 |
| 帳務紀錄 | 保留訂閱、付款、發票/收據相關紀錄 |

三、平台級通訊與通知服務規劃

為支援平台營運與服務通知需求，本案納入平台級通訊服務，由 Keypiz 平台統一管理並提供租戶使用。

| 服務項目 | 說明 |
| --- | --- |
| SMS 服務 | 平台整合第三方 SMS 服務，用於驗證碼與通知 |
| SNS / Email | 平台整合 Email/SNS 發送服務（如系統通知） |
| 租戶使用管控 | 平台可限制與記錄各租戶之訊息使用量 |
| 費用歸集 | 訊息服務費用可依租戶歸集與後續計費 |

四、技術架構與開發規劃說明

| 技術項目 | 規劃說明 |
| --- | --- |
| 後端框架 | PHP 8.x / Laravel |
| 運算服務 | AWS ECS（Shared Cluster） |
| 資料庫 | Amazon RDS（Shared，tenant_id 隔離） |
| 身分驗證 | 既有 IdP + AWS Cognito |
| 金流 | 第三方金流 API（平台統一管理） |
| 通訊服務 | SMS / Email API（平台級） |

五、報價方案與費用（未稅）

| 方案 | 開發週期 | 報價金額 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：Keypiz Level 1 Shared SaaS（含 GLA 移轉與 SaaS 商用模組） | 約 12–14 週（70 工作天） | NT$3,900,000（±10%） |

本報價不包含第三方金流、SMS、Email 服務實際使用費，相關費用依實際用量由甲方或平台營運方另行負擔。

六、專案治理、時程與保固

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 需求治理 | 甲方指定 Product Owner 為唯一需求窗口 |
| 變更管理 | 需求凍結後異動須依 CR 流程另行評估 |
| 驗收依據 | 依里程碑與驗收條件附件 |
| 保固 | 正式上線後 12 個月（限既有功能 Bug） |
| SLA | 99.5%（Level 1） |