# Keypiz Level 1（Shared SaaS）
建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司

文件版本：V1.3（對齊 IdP 樣式｜含驗收與請款機制）

專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

本文件格式、章節結構與表格樣式，皆比照《IdP 報價與開發規範》文件體系撰寫。

## 一、專案目標與範圍說明

本專案目的在於建置可獨立營運之 Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台，並完成既有 GLA 系統之資料庫、API 與 APP 移轉與多租戶化改造，同時納入 SaaS 商用所需之訂閱、金流與平台級通訊服務。

## 二、專案階段劃分與交付內容

| 階段 | 主要交付項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 架構與需求凍結 | 完成整體架構、租戶模型與功能範圍確認 |
| Phase 2 | Keypiz Core 與多租戶機制 | 完成 Shared SaaS 核心與 tenant_id 隔離 |
| Phase 3 | GLA 系統移轉 | 完成 Firestore → RDS 資料移轉與 API 平台化 |
| Phase 4 | SaaS 商用模組 | 完成租戶申請、訂閱、金流與帳務模組 |
| Phase 5 | 整合測試與正式上線 | 完成整合測試並部署正式環境 |

## 三、階段驗收標準

| 階段 | 驗收內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 架構與規格文件 | 文件經甲乙雙方書面確認 |
| Phase 2 | 多租戶核心功能 | 可建立多租戶並正常操作 |
| Phase 3 | GLA 移轉結果 | 資料筆數與抽樣檢核正確 |
| Phase 4 | 訂閱與金流功能 | 完成實際測試交易與帳務紀錄 |
| Phase 5 | 正式環境上線 | 完成 UAT 並正式對外服務 |

## 四、請款條件與付款里程碑

| 階段 | 請款時點 | 請款比例 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 專案啟動並完成需求凍結 | 20% | 專案正式啟動 |
| Phase 2 | 多租戶核心完成 | 25% | Keypiz Core 可運作 |
| Phase 3 | GLA 系統移轉完成 | 25% | 完成資料與 API 移轉 |
| Phase 4 | SaaS 商用模組完成 | 20% | 訂閱與金流功能可用 |
| Phase 5 | 正式上線 | 10% | 完成最終驗收 |

乙方於各階段驗收完成後，得依上述比例向甲方提出請款申請。

## 五、專案治理、保固與 SLA

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 需求治理 | 甲方指定 Product Owner 為唯一需求窗口 |
| 變更管理 | 需求凍結後異動須依 CR 流程另行評估 |
| 保固 | 正式上線後 12 個月（限既有功能 Bug） |
| SLA | Level 1 平台可用度 99.5% |