# Keypiz Level 1（Shared SaaS）
建置與開發服務建議書

提案單位：堂朝數位整合股份有限公司

文件版本：V1.5（對齊 IdP 樣式｜階段說明與驗收強化版）

專案名稱：Keypiz Level 1（Shared SaaS）平台建置暨 GLA 系統移轉專案

本文件章節、表格與驗收定義方式，皆比照《IdP 報價與開發規範》文件體系撰寫。

## 五、專案階段說明、交付項目與驗收標準

| 階段 | 階段說明 | 主要交付項目 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 本階段以專案啟動與需求治理為核心，完成整體系統架構、SaaS 模組範圍、多租戶與帳號治理設計，並作為後續開發之唯一依據。 | 系統架構文件、資料模型設計、API 清冊、功能範圍定義文件 | 上述文件經甲乙雙方書面確認，並完成需求凍結 |
| Phase 2 | 本階段進行 Keypiz 平台核心功能與多租戶（Shared SaaS）機制建置，確保平台具備基本租戶隔離與核心運作能力。 | Keypiz Core、Tenant 管理、帳號與 IdP 串接、基本後台功能 | 可建立多租戶並完成登入、基本操作流程 |
| Phase 3 | 本階段進行既有 GLA 系統之技術移轉，以功能等價、不調整既有商業流程為原則完成資料與 API 平台化。 | Firestore 資料移轉、GLA API 移植、Keypiz API Gateway 整合 | 資料筆數正確、API 可正常於新平台呼叫 |
| Phase 4 | 本階段建置 SaaS 商用必要模組，使 Keypiz 可作為對外營運平台。 | 租戶申請前台、訂閱方案、金流整合、帳務與通知模組 | 完成實際訂閱與金流測試，帳務紀錄正確 |
| Phase 5 | 本階段進行全系統整合測試與正式環境部署，完成專案最終驗收並對外上線。 | 整合測試報告、正式環境部署、操作文件 | 完成 UAT 並正式對外服務 |

各階段完成後，乙方應提供對應交付項目供甲方進行驗收；驗收通過後，得依合約約定進行階段性請款。